## Slide 1: Windkraftanlagen des Landes Brandenburg
Projekt Softwareentwicklung

## Slide 2: Gliederung
Gliederung
Anforderungen
System- und Komponentenarchitektur
Projektablauf
Probleme
Erkenntnisse
Vorstellung der Anwendung
Turbindr

## Slide 3: Anforderungen
Anforderungen
Website mit Karte zum Anzeigen der WKA Standorte
Anzeige von Details möglich
Statistik Seite mit 3 Statistiken
Datumsfilter zum Eingrenzen der angezeigten WKA
Turbindr

## Slide 4: System- und Komponentenarchitektur
System- und Komponentenarchitektur
20.01.2021

## Slide 5: Projektablauf
Projektablauf
Entscheidung mit welchen Technologien gearbeitet werden soll
Erstellung des Frontends und Backends
Durchstich
Verknüpfung von Jenkins und Sonar
Integrierung der Karte und der Statistiken sowie des Datumsfilters
Turbindr

## Slide 6: Probleme
Probleme
Keine Vorkenntnisse im Bereich Web-Entwicklung
Erstes Backend ließ sich nicht mit Frontend verknüpfen
 Zeitverlust
Probleme mit Jenkins und Sonar
Code-Coverage
Turbindr

## Slide 7: Erkenntnisse
Erkenntnisse
Zeit für unvorhergesehene Fehler einplanen
Code kommentieren
Zeit für das Erlernen von Technologien einplanen
Turbindr